国家地震烈度速报与预警台网工程

一般站场址勘选

技术指南

2016年3月

目  录

1、勘选目的	2

2、勘选流程	2

3、图上作业	2

3.1资料的收集、种类和要求	2

3.2点位的初选	3

4、宏观勘选	3

4.1实地点位的选择	3

4.2站址选定后应做的工作	3

5、资料整理	3

5.1勘选报告的编写	3

5.2烈度台网一般站点之记	3

一般站场址勘选报告	4

# 1、勘选目的

（1）踏勘拟建场址是否满足一般站建台技术要求；

（2）调研台站施工条件和建设成本，为编写可研报告及施工设计提供依据。

# 2、勘选流程

基本站场址勘选分图上作业和宏观勘选两个阶段。

- （1）图上作业阶段

为了提高预警区台站密度，项目新增一般站作为基准站和基本站的补充。图上作业阶段在室内通过收集并分析人口分布、社会经济条件，道路交通、通信条件等资料，对台址布局初步分析，在大比例尺地图，确定台站的初步位置和范围，为进一步台址的实地宏观勘选作准备。

图上作业完成后需给出台址位置图、结果说明表格，并提出进一步的勘选工作实施方案。

- （2）宏观勘选

宏观勘选是根据图上作业的结果进行实地踏勘，详细调查台址人口分布、社会经济，道路交通、通信条件、发展规划等条件。

宏观勘选完成后应给出绘制台址局部位置图、填写相关结果表格。

# 3、图上作业

## 3.1资料的收集、种类和要求

- （1）台址附近大比例尺行政图（电子地图）;

- （2）交通条件，包括交通图等；

- （3）人口、经济发展等；

## 3.2点位的初选

每个台站在图上作业时一般应初选1－2个点位。

# 4、宏观勘选

## 4.1实地点位的选择

- 1、与基准站、基本站位置结合，三类台站间距控制在8至15千米；宜选择乡（镇）等人口密集地区。

- 2、可选择网络运营商通讯基站，企事业单位、政府、学校、气象站等。

- 3、应选择可长期使用的房屋，避免设备重复拆迁。

- 4、壁挂安装的，应选择安装在单层建筑且为水泥或砖混结构的墙壁上。地面安装的，应选择安装在楼层不超过3层的1层坚硬地面上。

- 5、场址可就近交流供电接入，无线通信满足通讯要求。

## 4.2站址选定后应做的工作

选定站址后，利用GPS测量经纬度、高程等基本信息，填写“基本站站点之记”（参考格式见附件1）。

# 5、资料整理

## 5.1勘选报告的编写

经过勘选，编写勘选报告，报告必须包括：

（1）勘选任务，勘选过程；

（2）勘选任务负责人与参加人员，相关的责任与分工；

（3）结果总体评估与描述，勘选台址点位总表，本省预警与烈度台站与勘选台址点位分布图；

（4）逐个一般站点勘选表

## 5.2烈度台网一般站点之记

“预警台网一般站点之记”参考格式见附件。